PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

  - Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software

  - Código del Programa de Formación: 228118

  - Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios.

  - Fase del Proyecto (si aplica):  Análisis

  - Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):

Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos.

  - Competencia:

38367 - ESTRUCTURAR PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SEGÚN REQUISITOSTÉCNICOS Y NORMATIVA.

  - Resultados de Aprendizaje:

593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.

  - Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):40 horas

- PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, en esta fase del proceso formativo usted desarrollará competencias orientadas al diseño de soluciones de software, partiendo de las especificaciones técnicas previamente definidas.

Una vez identificado el problema y definidos los requerimientos del sistema, es necesario establecer cómo se construirá la solución. Esto implica seleccionar tecnologías adecuadas, definir la arquitectura del sistema, estructurar los componentes y representar gráficamente el funcionamiento del software.

A través de esta guía, el aprendiz aprenderá a construir una propuesta técnica que incluya arquitectura del sistema, selección de herramientas, diagramas y descripción de la solución, permitiendo transformar los requerimientos en un diseño claro y viable.

Se fortalecerán habilidades de análisis, toma de decisiones tecnológicas y comunicación técnica, fundamentales en el desarrollo de software.

- FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En esta guía, el aprendiz desarrollará actividades orientadas a la construcción de una propuesta técnica de software basada en un caso previamente analizado.

Las actividades permitirán estructurar una solución tecnológica completa, definiendo arquitectura, tecnologías, componentes y representaciones gráficas del sistema.

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Descripción de la actividad:

A nivel mundial, se estima que más del 50% de los proyectos de desarrollo de software fracasan o superan su presupuesto inicial debido a una mala comunicación, diseños técnicos ambiguos o falta de planificación en los tiempos de entrega. Para dimensionar el impacto de esta problemática en su rol como tecnólogo, analice de manera individual la siguiente situación de la vida real:

Imagine que un cliente contrata a un equipo de desarrollo para construir una aplicación móvil de domicilios.  El cliente explica su idea verbalmente. El equipo, ansioso por empezar, inicia a programar de inmediato sin crear diagramas ni planos del sistema. A mitad del proyecto, el cliente pide ver el avance y nota que las pantallas y la base de datos no reflejan lo que él tenía en mente. Además, el desarrollador principal renuncia y nadie más entiende el código escrito. El proyecto se retrasa tres meses, los costos se duplican y el cliente decide cancelar el contrato por incumplimiento.

Con base en el escenario anterior, reflexione y responda en su libreta de apuntes o portafolio de evidencias las siguientes preguntas orientadoras:

  - ¿De qué manera la creación de planos visuales (como diagramas de software) habría evitado los malentendidos entre el cliente y los desarrolladores?

RTA: Los diagramas ayudan a mostrar de forma más clara cómo va a funcionar el software antes de empezar a programarlo. Gracias a ellos, el cliente puede ver si la idea que tiene en mente es la misma que entendió el equipo de desarrollo. Esto evita confusiones, errores y cambios que pueden aparecer más adelante durante el proyecto.

  - Si usted fuera el cliente, ¿qué garantías financieras, legales y de tiempos de entrega le exigiría al equipo de desarrollo antes de firmar el contrato y entregar el primer desembolso?

RTA: Si yo fuera el cliente, pediría que me explicaran bien qué va a hacer el software, cuánto tiempo se van a demorar, cuánto va a costar y cuáles son las responsabilidades de cada parte. También pediría que hubiera fechas de entrega claras y algún tipo de garantía en caso de que el proyecto presente problemas.

  - ¿Cómo afectaría su credibilidad profesional el tener que informarle a un cliente que el software no estará listo en la fecha pactada porque "calcularon mal el tiempo"?

RTA: Creo que afectaría mi credibilidad porque el cliente podría pensar que no organicé bien el trabajo o que no fui responsable con los tiempos acordados. Además, podría perder la confianza en mí y en futuros proyectos sería más difícil demostrar que puedo cumplir con lo que prometo.

Duración: 4 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

Antes de construir una propuesta técnica de software, es importante reconocer qué conocimientos y experiencias previas tiene el aprendiz sobre la organización y planificación de un proyecto.

Esta actividad permitirá identificar cómo comprende actualmente aspectos comunes de un proyecto de desarrollo de software, tales como las necesidades del cliente, las funcionalidades que debe tener el sistema, las tareas del equipo, los tiempos de desarrollo, los costos y la entrega del producto.

Actividad de autodiagnóstico

De manera individual, responda las siguientes preguntas de acuerdo con sus conocimientos y experiencias previas. No es necesario consultar información en internet; lo importante es expresar lo que actualmente comprende sobre cada situación.

- Necesidades del cliente:

Cuando un cliente solicita desarrollar un software, ¿qué información considera importante conocer antes de comenzar a construirlo?

RTA: Antes de comenzar a desarrollar un software, considero importante conocer qué necesita el cliente, cuál es el problema que desea solucionar, qué funciones debe tener el sistema, quiénes lo van a utilizar, cuánto tiempo espera para la entrega y cuál es el presupuesto disponible para el proyecto.

- Funcionalidades del sistema:

Si se va a desarrollar una aplicación para un restaurante, ¿qué funcionalidades considera que debería tener? Mencione al menos cinco.

RTA: Si se va a desarrollar una aplicación para un restaurante, algunas funcionalidades importantes podrían ser:

Registro de clientes.

Gestión del menú de productos.

Registro de pedidos.

Control de pagos y facturación.

Consulta de ventas realizadas.

Administración de mesas disponibles.

- Tareas del proyecto:

¿Qué actividades considera que debe realizar un equipo de desarrollo desde que recibe la idea del cliente hasta que entrega el software terminado?

RTA: Un equipo de desarrollo primero analiza las necesidades del cliente, luego planea el proyecto, diseña la solución, desarrolla el software, realiza pruebas para verificar que todo funcione correctamente, corrige errores encontrados y finalmente entrega el producto al cliente junto con la explicación de su funcionamiento.

- Tiempo de desarrollo:

¿Qué aspectos cree que se deben tener en cuenta para determinar cuánto tiempo puede tardar un equipo en desarrollar un software?

RTA: Para calcular el tiempo de desarrollo de un software se deben tener en cuenta la cantidad de funciones que tendrá el sistema, la dificultad del proyecto, el número de personas que trabajarán en él, los recursos disponibles y el tiempo necesario para realizar pruebas y corregir posibles errores.

- Costos del proyecto:

Además del pago de los desarrolladores, ¿qué otros gastos consideran que pueden existir durante el desarrollo de un proyecto de software?

RTA: Además del pago de los desarrolladores, pueden existir gastos relacionados con equipos de cómputo, servicios de internet, licencias de software, bases de datos, hosting, energía eléctrica y otros recursos necesarios para desarrollar y mantener el proyecto.

- Cambios durante el desarrollo:

Imagine que, cuando el software está avanzado, el cliente solicita agregar una nueva funcionalidad. ¿Qué consecuencias cree que puede tener este cambio sobre el tiempo, el trabajo del equipo y el costo del proyecto?

RTA: Si el cliente solicita una nueva funcionalidad cuando el software ya está avanzado, es posible que aumente el tiempo de desarrollo, se genere más trabajo para el equipo y también incrementen los costos del proyecto. Además, algunas partes del sistema podrían necesitar modificaciones para integrar correctamente la nueva función.

- Errores y calidad:

¿Qué podría ocurrir si un software se entrega al cliente sin haber revisado previamente que sus funcionalidades funcionen correctamente?

RTA: Si un software se entrega sin realizar pruebas, pueden presentarse errores que afecten su funcionamiento. Esto podría generar problemas para los usuarios, reclamos por parte del cliente y la necesidad de realizar correcciones después de la entrega.

- Entrega del software:

¿Qué elementos considera que deberían entregarse al cliente además del programa funcionando? Explique su respuesta.

RTA: Además del software funcionando, considero que se debe entregar documentación básica sobre su uso, manuales para los usuarios, información sobre las funcionalidades del sistema y orientación o capacitación para que el cliente pueda utilizar correctamente la aplicación.

Desarrollo de la actividad:

- Responda las preguntas de manera individual en su libreta de apuntes o portafolio de aprendizaje.

- No se busca una respuesta técnica o especializada; explique cada situación utilizando sus propios conocimientos y palabras.

- Participe en la socialización orientada por el instructor, comparando sus respuestas con las de sus compañeros.

- A partir de la socialización, identifique aquellos aspectos que considera que necesita fortalecer para participar en la construcción de una propuesta técnica de software.

Duración:4 horas

3.3 Actividades de apropiación:

Descripción de la actividad:

En esta etapa, el aprendiz apropiará los conocimientos necesarios para comprender los diferentes elementos que intervienen en la planificación, organización y estructuración de una propuesta técnica y económica de software.

A través de actividades de consulta, lectura, análisis, ejercicios prácticos y socialización orientada por el instructor, el aprendiz reconocerá conceptos relacionados con las metodologías de desarrollo de software, planificación de proyectos, estimación del trabajo, elaboración de presupuestos, costos del equipo de desarrollo, modalidades de contratación, soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio.

Los conocimientos adquiridos permitirán comprender la relación existente entre el alcance, tiempo, recursos, costos y condiciones de servicio de un proyecto de software, preparando al aprendiz para aplicar estos conceptos posteriormente en la construcción de una propuesta técnica y económica.

Subactividad 3.3.1: Metodologías y planificación de proyectos de software Descripción de la actividad:

El aprendiz apropiará los conceptos fundamentales relacionados con las metodologías utilizadas para organizar y desarrollar proyectos de software, reconociendo sus características, diferencias y utilidad en el desarrollo de una solución tecnológica.

Inicialmente, estudiará el concepto de metodología de desarrollo de software y reconocerá las diferencias generales entre los enfoques tradicionales y las metodologías ágiles.

Posteriormente, abordará los fundamentos de las metodologías ágiles, sus características, principios y beneficios dentro de los proyectos de desarrollo de software.

Como parte de este proceso, conocerá Scrum como uno de los marcos de trabajo ágiles más utilizados, identificando sus principales elementos y la función que cumplen dentro de la organización del trabajo.

Temáticas de estudio:

| - Metodología de desarrollo de software. - Enfoques tradicionales de desarrollo. - Metodologías ágiles. - Principios y características de las metodologías ágiles. - Ventajas y posibles limitaciones de los enfoques ágiles. - Scrum como marco de trabajo. - Roles básicos de Scrum. - Product Backlog. - Sprint. - Historias de usuario. | - Planificación y seguimiento del trabajo. - Actividades y tareas de un proyecto. - Cronograma. - Diagrama de Gantt. - Duración de las actividades. - Secuencia y dependencia entre actividades. - Responsables. - Recursos. - Hitos. - Entregables. |
| --- | --- |

Desarrollo de la actividad:

- Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre metodologías de desarrollo de software y planificación de proyectos.

- Elaborar un cuadro comparativo entre un enfoque tradicional y un enfoque ágil, identificando sus principales características.

RTA:

| Aspecto | Enfoque Tradicional | Enfoque Ágil |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Se planea todo el proyecto desde el inicio. | La planificación se realiza por etapas y puede modificarse durante el proyecto. |
| Cambios | Los cambios son más difíciles de realizar una vez iniciado el proyecto. | Los cambios pueden realizarse con mayor facilidad durante el desarrollo. |
| Participación del cliente | El cliente participa principalmente al inicio y al final. | El cliente participa de forma constante durante el proyecto. |
| Entregas | Normalmente se entrega el producto al finalizar el proyecto. | Se realizan entregas parciales durante el desarrollo. |
| Documentación | Requiere mayor cantidad de documentación. | Utiliza documentación más sencilla y práctica. |
| Flexibilidad | Tiene poca flexibilidad ante cambios. | Tiene mayor capacidad de adaptación a nuevas necesidades. |
| Organización del trabajo | Se desarrolla por fases definidas. | Se trabaja en ciclos cortos llamados Sprint. |
| Tiempo de respuesta | Los cambios suelen tardar | Permite responder rápidamente a los cambios. |
| Objetivo principal | Cumplir el plan establecido desde el inicio. | Entregar valor al cliente de forma continua. |

- Identificar los elementos básicos de Scrum y relacionarlos con la organización del trabajo de un equipo de desarrollo.

RTA: Scrum es una metodología ágil que ayuda a organizar el trabajo de un equipo de desarrollo. Entre sus elementos principales se encuentran el Product Owner, que representa los intereses del cliente; el Scrum Master, que guía al equipo en la aplicación de Scrum; y el Equipo de Desarrollo, encargado de construir el software.

También se encuentran el Product Backlog, que contiene todas las tareas y funcionalidades del proyecto; el Sprint, que es un período corto de trabajo; el Sprint Backlog, que incluye las tareas seleccionadas para cada Sprint; y las Historias de Usuario, que describen las necesidades de los usuarios de forma sencilla.

- Analizar ejemplos de cronogramas y Diagramas de Gantt para reconocer actividades, duración, responsables, dependencias e hitos.

RTA: Al analizar ejemplos de cronogramas y Diagramas de Gantt, se puede observar cómo se organizan las actividades de un proyecto, los tiempos asignados a cada tarea, los responsables y las dependencias entre actividades. Estas herramientas permiten planificar mejor el trabajo y realizar un seguimiento del avance del proyecto.

- Realizar un ejercicio guiado de construcción de un Diagrama de Gantt sencillo, utilizando actividades previamente proporcionadas por el instructor.

- Participar en una socialización en la que se analice la importancia de organizar las actividades, tiempos y recursos antes de iniciar el desarrollo de un software.

Evidencia de aprendizaje:

- Cuadro comparativo sobre enfoques tradicionales y metodologías ágiles.

- Ejercicio de reconocimiento de los elementos básicos de Scrum.

- Diagrama de Gantt elaborado a partir del ejercicio propuesto por el instructor. Duración: 8 horas.

Subactividad 3.3.2: Presupuesto, costos y modalidades de contratación

Descripción de la actividad:

El aprendiz apropiará los conceptos relacionados con la elaboración de presupuestos y la identificación de costos asociados a un proyecto de desarrollo de software, comprendiendo cómo los recursos, el tiempo y el equipo de trabajo influyen en el valor de una solución tecnológica.

También reconocerá las principales modalidades de contratación que pueden presentarse en el desarrollo y prestación de servicios de software, diferenciando sus características y comprendiendo los aspectos que deben considerarse al establecer las condiciones económicas de un proyecto.

Temáticas de estudio:

- Concepto de presupuesto.

- Presupuesto de un proyecto de software.

- Diferencia entre costo y precio.

- Costos directos.

- Costos indirectos.

- Recursos humanos.

- Recursos tecnológicos.

- Herramientas y servicios tecnológicos.

- Costos asociados al desarrollo de software.

- Salario.

- Honorarios.

- Prestaciones sociales.

- Seguridad social.

- Parafiscales.

- Costo de un trabajador para la empresa.

Estimación básica del costo de un proyecto.

- Contrato de trabajo.

- Contrato a término fijo.

- Contrato por obra o labor.

Desarrollo de la actividad:

- Contrato de prestación de servicios.

- Diferencia entre salario y honorarios.

- Responsabilidades básicas de las partes.

- Aspectos económicos de la prestación de servicios de desarrollo de software.

- Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre presupuestos, costos y modalidades de contratación.

- Identificar mediante ejemplos la diferencia entre costo, precio, salario y honorarios.

RTA: El costo corresponde a los gastos necesarios para desarrollar un proyecto, como herramientas, equipos o personal. El precio es el valor final que se le cobra al cliente por el producto o servicio. El salario es el pago que recibe un trabajador vinculado mediante un contrato laboral. Los honorarios son los pagos que recibe una persona independiente por prestar un servicio profesional.

- Clasificar diferentes gastos relacionados con un proyecto de software como costos directos o indirectos.

RTA:

| Gasto | Tipo de costo |
| --- | --- |
| Salario de desarrolladores | Costo directo |
| Compra de equipos de cómputo | Costo directo |
| Licencias de software | Costo directo |
| Servicio de internet | Costo indirecto |
| Energía eléctrica | Costo indirecto |
| Arriendo de oficina | Costo indirecto |
| Papelería | Costo indirecto |

- Analizar un ejemplo sencillo de nómina de un equipo de desarrollo e identificar salario, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.

RTA: En una nómina se puede identificar el salario como el pago básico que recibe el trabajador. Las prestaciones sociales corresponden a beneficios legales como prima, cesantías y vacaciones. La seguridad social incluye los aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Los parafiscales son aportes destinados a entidades como el SENA, ICBF y cajas de compensación.

- Realizar un ejercicio guiado en Excel para calcular el costo que representa para una empresa la contratación de uno o varios integrantes de un equipo de desarrollo.

- Elaborar un cuadro comparativo de las principales modalidades de contratación estudiadas, identificando sus características, forma de remuneración y aspectos que deben tenerse en cuenta.

RTA:

| Modalidad de contratación | Características | Forma de pago |
| --- | --- | --- |
| Contrato a término fijo | Tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización definidas. | Salario mensual |
| Contrato por obra o labor | Finaliza cuando se completa el trabajo acordado. | Salario según el tiempo trabajado |
| Contrato de prestación de servicios | No genera vínculo laboral directo y se utiliza para servicios profesionales. | Honorarios |

- Analizar mediante ejemplos cómo una modificación en el tiempo, los recursos o el alcance de un proyecto puede afectar su presupuesto.

RTA: Si aumenta el tiempo de desarrollo, se incrementan los costos del proyecto debido al trabajo adicional del equipo. Si se necesitan más recursos o herramientas, también aumentan los gastos. De igual manera, cuando el alcance del proyecto crece porque se agregan nuevas funcionalidades, es necesario invertir más tiempo y recursos, lo que impacta el presupuesto final.

- Participar en una socialización orientada por el instructor sobre la relación existente entre tiempo, recursos, costos y precio de una propuesta de software.

Evidencia de aprendizaje:

- Cuadro comparativo de modalidades de contratación.

- Ejercicio en Excel de presupuesto y simulación de costos de un equipo de desarrollo.

- Actividad de análisis sobre la relación entre tiempo, recursos y costos.

Duración: 8 horas.

3.3.3: Soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio Descripción de la actividad:

El aprendiz apropiará los conceptos relacionados con las actividades que pueden desarrollarse después de la entrega de un software, comprendiendo la importancia de establecer condiciones claras para atender errores, solicitudes de soporte, necesidades de mantenimiento y requerimientos del cliente.

A partir del estudio de diferentes situaciones, reconocerá la importancia de establecer prioridades, tiempos de respuesta y tiempos de solución, así como los compromisos que pueden establecerse entre el cliente y el proveedor del servicio.

Temáticas de estudio:

| - Soporte técnico. - Mantenimiento de software. - Mantenimiento correctivo. - Mantenimiento preventivo. - Mantenimiento evolutivo. - Error. - Incidente. - Solicitud de soporte. - Prioridad de atención. - Tiempo de respuesta. - Tiempo de solución. | - Disponibilidad del servicio. - Niveles de atención. - Compromisos entre cliente y proveedor. - Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). - Características de un SLA. - Elementos básicos de un SLA. - Condiciones y compromisos de atención. - Seguimiento al cumplimiento del servicio. |
| --- | --- |

Desarrollo de la actividad:

  - Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio.

  - Diferenciar mediante ejemplos los conceptos de error, incidente, soporte y mantenimiento.

RTA: Un error es una falla que afecta el funcionamiento correcto del software. Un incidente es un problema reportado por un usuario durante el uso del sistema. El soporte consiste en brindar ayuda a los usuarios cuando presentan dificultades o tienen dudas. El mantenimiento corresponde a las acciones que se realizan para corregir errores, mejorar el sistema o actualizar sus funcionalidades.

  - Analizar diferentes situaciones que pueden presentarse después de la entrega de un software y clasificarlas según el tipo de atención que requieren.

RTA:

| Situación | Tipo de atención |
| --- | --- |
| El sistema no permite iniciar sesión | Soporte técnico |
| Un reporte muestra información incorrecta | Mantenimiento correctivo |
| El cliente solicita una mejora en una función existente | Mantenimiento evolutivo |
| Un usuario necesita ayuda para utilizar una opción del sistema | Soporte técnico |
| Se detecta una falla que puede generar errores futuros | Mantenimiento preventivo |

  - Establecer prioridades de atención para diferentes situaciones de soporte.

RTA:

| Situación | Prioridad |
| --- | --- |
| El sistema no permite registrar información | Alta |
| No se puede generar un reporte importante | Media |
| Un usuario solicita orientación sobre una función | Baja |
| El cliente solicita una nueva funcionalidad | Por definir |

  - Determinar tiempos de respuesta y tiempos estimados de solución para diferentes niveles de prioridad, de acuerdo con los escenarios planteados por el instructor.

RTA:

| Prioridad | Tiempo de respuesta | Tiempo estimado de solución |
| --- | --- | --- |
| Alta | 1 hora | 8 horas |
| Media | 4 horas | 24 horas |
| Baja | 24 horas | 3 días |

  - Investigar y reconocer el concepto de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), su finalidad y los elementos que puede contener.

RTA: Un Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA es un documento en el que se establecen los compromisos entre el proveedor y el cliente respecto al soporte del software. En él se definen aspectos como tiempos de respuesta, tiempos de solución, niveles de atención y responsabilidades de cada una de las partes.

  - Elaborar una estructura básica de un SLA a partir de un ejercicio guiado, identificando aspectos como servicio, prioridad, tiempo de respuesta, tiempo de solución y compromisos.

RTA:

| Servicio | Prioridad | Tiempo de respuesta | Tiempo de solución | Compromiso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El sistema no registra información | Alta | 1 hora | 8 horas | Resolver la falla lo más pronto posible |
| No se puede consultar un reporte | Media | 4 horas | 24 horas | Restablecer el servicio correctamente |
| Solicitud de orientación al usuario | Baja | 24 horas | 3 días | Brindar apoyo y acompañamiento |
| Solicitud de nueva funcionalidad | Por definir | Según evaluación | Según evaluación | Analizar viabilidad y costos |

  - Participar en una socialización orientada por el instructor sobre la importancia de establecer condiciones claras de soporte y mantenimiento en una propuesta de software. Evidencia de aprendizaje:

Ejercicio de clasificación y priorización de situaciones de soporte.

Estructura básica de un Acuerdo de Nivel de Servicio.

Actividad de análisis sobre soporte y mantenimiento de software.

Duración: 4 horas.

3.4 Actividades de Transferencia del Conocimiento

Objetivo de la actividad

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la guía para estructurar una propuesta técnica y económica para el desarrollo de un aplicativo de gestión de parqueadero, teniendo en cuenta la planificación del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos de ejecución, el presupuesto, la modalidad de contratación y las condiciones básicas de soporte.

Descripción de la actividad

Los aprendices, organizados en equipos de trabajo, asumirán el rol de un equipo de desarrollo de software contratado para presentar una propuesta a un cliente que requiere un aplicativo para administrar un parqueadero.

El propósito del ejercicio no es desarrollar ni programar el aplicativo, sino analizar la necesidad, organizar el trabajo, estimar recursos y tiempos, establecer un presupuesto y definir las condiciones generales de prestación del servicio.

A partir de la información suministrada, cada equipo deberá construir una propuesta técnica y económica que permita al cliente conocer qué se desarrollará, cómo se organizará el proyecto, cuánto puede costar, cuánto tiempo puede tomar y qué condiciones de soporte se ofrecerán después de la entrega.

Caso de estudio: Aplicativo para la gestión de un parqueadero

Un parqueadero desea mejorar la forma en que actualmente registra el ingreso y salida de vehículos, controla las tarifas y lleva el seguimiento de los pagos realizados por sus clientes. Actualmente, gran parte de la información se registra manualmente, lo que genera dificultades para conocer la cantidad de vehículos dentro del parqueadero, calcular correctamente los valores a pagar y consultar información histórica.

El propietario desea contratar un equipo de desarrollo para construir un aplicativo que permita organizar y controlar estas operaciones.

Necesidades iniciales del cliente

El aplicativo deberá contemplar como mínimo las siguientes funcionalidades: 1. Registro de ingreso de vehículos El sistema debe permitir registrar:

- Placa del vehículo.

- Tipo de vehículo.

Fecha y hora de ingreso.

Información básica del usuario cuando sea necesario. Número o código del registro de ingreso.

- Registro de salida

El sistema debe permitir:

  - Consultar el vehículo registrado.

  - Registrar fecha y hora de salida.

  - Determinar el tiempo de permanencia.

  - Calcular el valor a pagar.

  - Registrar el pago realizado.

- Gestión de tarifas El administrador podrá:

  - Crear tarifas.

  - Modificar tarifas. • 	Consultar tarifas.

  - Definir valores según el tipo de vehículo y el tiempo de permanencia.

- Gestión de usuarios

El aplicativo deberá permitir administrar los usuarios que utilizan el sistema, diferenciando como mínimo:

  - Administrador.

  - Operador del parqueadero.

- Consultas y reportes

El sistema deberá permitir consultar información como:

  - Vehículos actualmente dentro del parqueadero.

  - Vehículos que ingresaron durante un periodo determinado.

  - Vehículos que salieron.

  - Valores recaudados.

  - Historial de operaciones.

Reto integrador

A partir del caso de estudio, cada equipo deberá construir una Propuesta Técnica y Económica para el desarrollo del aplicativo de gestión de parqueadero.

La propuesta estará conformada por los siguientes componentes:

Componente 1. Organización y planificación del proyecto

El equipo deberá identificar y organizar las principales actividades necesarias para desarrollar el aplicativo.

Deberá elaborar un Diagrama de Gantt que incluya como mínimo:

Actividades del proyecto.

Duración estimada.

Fecha de inicio y finalización. Responsables.

- Dependencias entre actividades.

- Hitos principales.

- Entregables.

Las actividades podrán organizarse en etapas como:

- Análisis de necesidades.

- Diseño de la solución.

- Diseño de la base de datos.

- Desarrollo.

- Pruebas.

- Corrección de errores.

- Implementación y entrega.

- Capacitación y soporte inicial.

El equipo deberá justificar la secuencia y duración asignada a las principales actividades.

Componente 2. Equipo de trabajo y presupuesto

El equipo deberá determinar qué perfiles considera necesarios para desarrollar el aplicativo. Por ejemplo:

- Analista.

- Diseñador.

- Desarrollador Backend.

- Desarrollador Frontend.

- Tester o encargado de pruebas.

- Líder o coordinador del proyecto.

No es obligatorio utilizar todos estos perfiles. El equipo deberá justificar cuáles necesita y por qué.

Posteriormente, deberá construir un presupuesto que incluya:

- Perfil.

- Cantidad de personas.

- Valor mensual estimado. • 	Tiempo de participación.

- Costo estimado.

- Prestaciones sociales, cuando corresponda.

- Seguridad social.

Otros costos necesarios para el desarrollo.

Finalmente, deberá determinar:

Costo estimado del proyecto + margen esperado = Precio de la propuesta

El equipo deberá explicar la diferencia entre costo y precio y justificar el valor presentado al cliente.

Componente 3. Modalidad de contratación

El equipo deberá seleccionar la modalidad de contratación que considera más apropiada para el proyecto.

Deberá analizar las alternativas estudiadas durante la guía y seleccionar una para presentar al cliente.

La propuesta deberá indicar:

- Modalidad de contratación seleccionada.

- Razones de la elección.

- Forma de pago propuesta.

- Duración estimada del contrato.

- Principales compromisos del cliente.

- Principales compromisos del equipo de desarrollo.

Componente 4. Soporte y mantenimiento

El equipo deberá establecer las condiciones básicas de soporte que ofrecerá después de entregar el aplicativo.

Deberá definir diferentes niveles de atención, por ejemplo:

Tiempo de 	Tiempo estimado de

Situación 	Prioridad

respuesta 	solución

El sistema no permite registrar 	Alta 	 	 vehículos

No se puede consultar un reporte 	Media

El usuario solicita orientación 	Baja

El cliente solicita una nueva 	Por 	 	 funcionalidad 	definir

A partir de esta información, el equipo deberá elaborar una estructura básica de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

Entregable final

Cada equipo deberá consolidar los componentes anteriores en un documento denominado:

Propuesta Técnica y Económica – Aplicativo de Gestión de Parqueadero.

El documento deberá contener como mínimo:

- Portada.

- Introducción.

- Descripción de la necesidad del cliente.

- Descripción general de la solución propuesta.

- Funcionalidades principales.

- Organización y planificación del proyecto.

- Diagrama de Gantt.

- Equipo de trabajo y responsabilidades.

- Presupuesto y costos.

- Precio de la propuesta.

- Modalidad de contratación.

- Forma de pago.

- Condiciones de soporte y mantenimiento.

- Estructura básica del SLA.

- Conclusiones.

Socialización

Cada equipo realizará una presentación de su propuesta ante el grupo, simulando una reunión en la que deberá presentar la solución al cliente.

Durante la socialización deberá explicar:

- Qué problema busca solucionar el aplicativo.

- Qué funcionalidades propone.

- Cómo organizará el desarrollo.

- Cuánto tiempo estima que tomará.

- Qué equipo de trabajo necesita.

- Cuánto costará el proyecto.

- Qué precio propone al cliente.

- Qué modalidad de contratación propone.

- Qué condiciones de soporte ofrecerá.

Los demás aprendices podrán asumir el papel de clientes y formular preguntas sobre la propuesta presentada.

Duración: 12 horas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RTA:

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA - Service Level Agreement): Contrato formal entre el proveedor tecnológico y su cliente que define parámetros clave como la disponibilidad del sistema, tiempos máximos de respuesta ante fallos y las penalizaciones económicas por incumplimiento. [1]

- API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y protocolos que permite a diferentes aplicaciones de software comunicarse e interactuar entre sí. En el proyecto, se usa para conectar el sistema de parqueo con los servidores de la DIAN. [1, 2]

- APORTES PARAFISCALES: Gravámenes obligatorios impuestos por la ley colombiana a los empleadores, destinados al financiamiento del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación Familiar, calculados sobre el valor total de la nómina mensual.

- AUXILIO DE TRANSPORTE: Beneficio económico legal en Colombia para empleados que ganen hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Suma para el cálculo de prima y cesantías, pero se excluye del cálculo de vacaciones y seguridad social.

B

- BACKEND: Capa de acceso a datos y lógica de negocio de una aplicación de software. No es visible para el usuario final y se encarga del procesamiento, almacenamiento y seguridad de la información. [1]

- BASE DE DATOS (BD): Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. En el parqueadero, registra la entrada de vehículos, tarifas vigentes y tiquetes pagados.

- BURNDOWN CHART: Gráfico visual utilizado en metodologías ágiles que muestra la cantidad de trabajo restante en un proyecto frente al tiempo disponible en el ciclo actual. Permite predecir desviaciones en la Ruta Crítica. C

- CARGA PRESTACIONAL: Conjunto de beneficios de ley obligatorios adicionales al salario base de un trabajador bajo contrato laboral. En Colombia equivale al 21.83% mensual (Prima, Cesantías, Intereses de Cesantías y Vacaciones).

- CESANTÍAS: Prestación social obligatoria en Colombia destinada a proteger al trabajador cuando quede desempleado. Equivale a un mes de salario por año laborado y se consigna anualmente en un fondo especializado a más tardar el 14 de febrero.

- CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: Estipulación contractual comercial legítima en Colombia que impone una multa económica al proveedor por cada día o fracción de tiempo en que incumpla con las entregas o los niveles del SLA.

- CONTRATO REALIDAD: Principio jurídico colombiano (Primacía de la realidad sobre las formas) por el cual un juez declara una relación laboral dependiente oculta tras un contrato de "Prestación de Servicios", si se demuestran horarios, órdenes diarias y subordinación.

- CRUD (Create, Read, Update, Delete): Acrónimo que define las cuatro funciones básicas que debe realizar un software sobre una base de datos: Crear, Leer, Actualizar y Borrar registros (ej. gestión de usuarios o tarifas). [1, 2] D

- DAILY STAND-UP (Reunión Diaria): Evento diario de sincronización de 15 minutos en Scrum donde el equipo inspecciona el progreso hacia el objetivo del ciclo. Nota legal: Exigir su asistencia obligatoria a una hora fija a contratistas externos aumenta el riesgo de configurar un Contrato Realidad.

- DESPLIEGUE (Deployment): Fase del ciclo de vida del software en la cual la aplicación se instala, configura y pone en funcionamiento en un entorno de producción para que los usuarios finales puedan utilizarla.

- DIAGRAMA DE GANTT: Herramienta gráfica de gestión de proyectos que expone el cronograma de actividades en un eje temporal, detallando la fecha de inicio, duración, fin, recursos asignados y dependencias de cada tarea. E

- ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS): Descomposición jerárquica y orientada al producto final de todo el alcance de un proyecto. Divide el desarrollo del software en entregables y paquetes de tareas manejables.

- EXONERACIÓN DE APORTES (Ley 1607 de 2012): Beneficio tributario que exime a las empresas (personas jurídicas) del pago de aportes a Salud (8.5%), SENA (2%) e ICBF (3%) por aquellos empleados individuales que ganen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales.

F

- FRONTEND: Capa visual e interactiva de una aplicación de software con la que el usuario final interactúa directamente (pantallas, botones, formularios e interfaces del cajero del parqueadero).

H

- HISTORIAS DE USUARIO (User Stories): Descripciones cortas, simples y escritas en lenguaje natural de una funcionalidad de software, redactadas desde la perspectiva del usuario final. Sirven como base para estimar las Horas-Hombre.

- HITOS (Milestones): Puntos de referencia o eventos clave dentro del cronograma de desarrollo que marcan la finalización de una fase importante o la entrega de un producto contractual.

- HORA-HOMBRE (HH): Unidad de medida técnica que representa el esfuerzo y el tiempo neto de trabajo de un profesional de software ejecutando una tarea específica durante una hora continua [CST].

I

- INTEGRACIÓN CON HARDWARE: Proceso de programar el software para que interactúe directamente con dispositivos físicos externos, tales como las talanqueras del parqueadero, sensores de presencia o impresoras térmicas POS.

- INTERESES SOBRE CESANTÍAS: Utilidad legal obligatoria que el empleador paga directamente al trabajador sobre las cesantías acumuladas a diciembre. Corresponde al 12% anual (o 1% mensual proporcional) y se cancela en enero. P

- PRIMA DE SERVICIOS: Prestación social que representa la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Equivale a un mes de salario por año, dividido en dos pagos (mitad a más tardar el 30 de junio y mitad en los primeros 20 días de diciembre).

- PRODUCT BACKLOG (Pila del Producto): Lista dinámica, ordenada y priorizada de todos los requerimientos, funcionalidades, mejoras y correcciones que debe tener el software, gestionada por el Product Owner.

- PRODUCT OWNER (Dueño del Producto): Rol de Scrum responsable de maximizar el valor del software y de gestionar el Product Backlog. Representa la voz del cliente y certifica que los entregables cumplan con las expectativas contractuales.

- PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (QA): Fase de control de calidad donde se evalúa que los diferentes módulos de software y el hardware asociado funcionen juntos correctamente, garantizando la estabilidad antes de salir a producción. [1, 2, 3]

R

- RUTA CRÍTICA: Secuencia de tareas interdependientes en un Diagrama de Gantt que determina la duración total mínima de un proyecto. Si cualquier actividad en esta ruta se retrasa, la fecha de entrega final se pospone en la misma proporción.

S

- SAAS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde las aplicaciones están alojadas por un proveedor en la nube y los clientes acceden a ellas a través de Internet (común en la comercialización de sistemas de parqueo modernos).

- SCRUM MASTER: Facilitador del proyecto y líder servicial encargado de asegurar que el equipo de desarrollo comprenda y aplique el marco Scrum, eliminando los impedimentos técnicos o administrativos que bloquean el cronograma.

- SISTEMA POS (Point of Sale): Sistema de facturación en el punto de venta destinado a registrar transacciones comerciales, emitir tiquetes de pago y controlar cajas registradoras. En Colombia, está regulado bajo los estándares de la DIAN.

- SPRINT (Ciclo de Desarrollo): Bloque de tiempo fijo (generalmente entre 1 y 4 semanas) durante el cual el equipo crea un incremento de software potencialmente desplegable (ej. un Sprint exclusivo para el módulo POS).

- SPRINT BACKLOG: Subconjunto de elementos extraídos del Product Backlog que el equipo de desarrollo se compromete a diseñar, construir y probar durante el transcurso del Sprint actual. [1, 2, 3]

V

- VACACIONES: Descanso anual remunerado de quince (15) días hábiles consecutivos por cada año de servicios prestados. Legalmente se liquidan utilizando exclusivamente el salario base del empleado (sin auxilio de transporte).

- VELOCIDAD DEL EQUIPO: Métrica que mide la cantidad de trabajo (medido en puntos de historia u

Horas-Hombre históricas) que un equipo de desarrollo es capaz de completar con éxito durante un Sprint, ayudando a proyectar el Diagrama de Gantt. [1]

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

A continuación, se presentan los recursos de consulta que apoyan el desarrollo de la presente guía de aprendizaje, enfocados en arquitectura de software y modelado mediante UML.

Documentación y recursos oficiales

- Microsoft Project https://www-microsoft-com.translate.goog/en-us/microsoft-365/planner/projectmanagement?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

- Introducción a UML – Lucidchart: https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-uml

- Tutorial de diagramas UML: https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagramas-uml

Recursos web educativos

•

- Diagrama de Gantt https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart

- Grafico de Gantt https://www.salesforce.com/mx/blog/grafico-de-gantt/

- Presupuesto para proyectos https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/index.htm

- componentes para la evaluación presupuestal de un proyecto https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2017/08/Clase5EstimaciondeTamanioV3.pdf

- Microsoft Progect https://www.projectmanager.com/es/que-es-microsoft-project

Libros recomendados

Otros recursos de apoyo

- Herramientas para diagramación UML:

o 	https://www.lucidchart.com  o 	https://sl1nk.com/gp30wmr

- Videos educativos sobre Microsoft prpject o https://youtu.be/w-9IC9ev3Is?si=o5O9iDXwwWNBKf4X

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia |  | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Mauricio Estupiñan |  |  |  | 15/02/2026 |  |
| 8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar ú |  | nicamente si realiza ajustes a la guía) |  |  |  |  |
|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |  | Razón del Cambio |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |  |