PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

• Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software

• Código del Programa de Formación: 228118

• Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): Construcción de software integrador de tecnologías

orientadas a servicios.

• Fase del Proyecto (si aplica): Análisis

• Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):

Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos.

• Competencia:

38367 - ESTRUCTURAR PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN SEGÚN REQUISITOSTÉCNICOS Y NORMATIVA.

• Resultados de Aprendizaje:

593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE

ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.

• Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):40 horas

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, en esta fase del proceso formativo usted desarrollará competencias orientadas

al diseño de soluciones de software, partiendo de las especificaciones técnicas previamente

definidas.

Una vez identificado el problema y definidos los requerimientos del sistema, es necesario establecer

cómo se construirá la solución. Esto implica seleccionar tecnologías adecuadas, definir la

arquitectura del sistema, estructurar los componentes y representar gráficamente el

funcionamiento del software.

A través de esta guía, el aprendiz aprenderá a construir una propuesta técnica que incluya

arquitectura del sistema, selección de herramientas, diagramas y descripción de la solución,

permitiendo transformar los requerimientos en un diseño claro y viable.

Se fortalecerán habilidades de análisis, toma de decisiones tecnológicas y comunicación técnica,

fundamentales en el desarrollo de software.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En esta guía, el aprendiz desarrollará actividades orientadas a la construcción de una propuesta

técnica de software basada en un caso previamente analizado.

Las actividades permitirán estructurar una solución tecnológica completa, definiendo arquitectura,

tecnologías, componentes y representaciones gráficas del sistema.

3.1 Actividades de reflexión inicial

Descripción de la actividad

A nivel mundial, se estima que más del 50% de los proyectos de desarrollo de software fracasan o superan su presupuesto inicial debido a una mala comunicación, diseños técnicos ambiguos o falta de planificación en los tiempos de entrega. Para dimensionar el impacto de esta problemática en su rol como tecnólogo, analice de manera individual la siguiente situación de la vida real:

Imagine que un cliente contrata a un equipo de desarrollo para construir una aplicación móvil de domicilios.

El cliente explica su idea verbalmente. El equipo, ansioso por empezar, inicia a programar de inmediato sin crear diagramas ni planos del sistema. A mitad del proyecto, el cliente pide ver el avance y nota que las pantallas y la base de datos no reflejan lo que él tenía en mente. Además, el desarrollador principal renuncia y nadie más entiende el código escrito. El proyecto se retrasa tres meses, los costos se duplican y el cliente decide cancelar el contrato por incumplimiento.

- ¿De qué manera la creación de planos visuales (como diagramas de software) habría evitado los malentendidos entre el cliente y los desarrolladores?

RTA:

La creación de planos visuales y diagramas de software habría permitido representar de forma clara cómo iba a funcionar el sistema antes de comenzar el desarrollo. Esto ayudaría a que tanto el cliente como los desarrolladores tuvieran la misma comprensión de los requisitos y funcionalidades esperadas, evitando confusiones, errores en la interpretación de las necesidades y posibles cambios durante el desarrollo del proyecto.

2. Si usted fuera el cliente, ¿qué garantías financieras, legales y de tiempos de entrega le exigiría al equipo de desarrollo antes de firmar el contrato y entregar el primer desembolso?

RTA:

Si yo fuera el cliente, solicitaría un contrato donde se definieran claramente los costos del proyecto, las fechas de entrega, las responsabilidades de cada parte y las funcionalidades que tendrá el software. También exigiría garantías de cumplimiento, mecanismos de seguimiento del avance del proyecto y cláusulas que establezcan acciones en caso de retrasos o incumplimientos.

3. ¿Cómo afectaría su credibilidad profesional el tener que informarle a un cliente que el software no estará listo en la fecha pactada porque "calcularon mal el tiempo"?

RTA:

Informarle a un cliente que el software no estará listo por una mala estimación del tiempo afectaría mi credibilidad profesional, ya que podría generar desconfianza sobre mi capacidad para planificar y gestionar proyectos. Además, el cliente podría cuestionar mi responsabilidad y compromiso, afectando futuras oportunidades de trabajo y la imagen profesional del equipo de desarrollo.

Duración: 4 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

Descripción de la actividad

Antes de construir una propuesta técnica de software, es importante reconocer qué conocimientos y experiencias previas tiene el aprendiz sobre la organización y planificación de un proyecto.

Esta actividad permitirá identificar cómo comprende actualmente aspectos comunes de un proyecto de desarrollo de software, tales como las necesidades del cliente, las funcionalidades que debe tener el sistema, las tareas del equipo, los tiempos de desarrollo, los costos y la entrega del producto.

Actividad de autodiagnóstico

De manera individual, responda las siguientes preguntas de acuerdo con sus conocimientos y experiencias previas. No es necesario consultar información en internet; lo importante es expresar lo que actualmente comprende sobre cada situación.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

Actividad de autodiagnóstico

1. Necesidades del cliente

¿Cuándo un cliente solicita desarrollar un software, qué información considera importante conocer antes de comenzar a construirlo?

RTA:

Antes de comenzar a desarrollar un software, considero importante conocer qué necesita el cliente, cuál es el problema que desea solucionar, qué funciones debe tener el sistema, quiénes lo van a utilizar, cuánto tiempo espera para la entrega y cuál es el presupuesto disponible para el proyecto.

2. Funcionalidades del sistema

Si se va a desarrollar una aplicación para un restaurante, ¿qué funcionalidades considera que debería tener? Mencione al menos cinco.

RTA:

Si se va a desarrollar una aplicación para un restaurante, considero que debería tener las siguientes funcionalidades:

Registro de clientes.

Gestión del menú de productos.

Registro de pedidos.

Control de pagos y facturación.

Consulta de ventas realizadas.

Administración de mesas disponibles.

3. Tareas del proyecto

¿Qué actividades considera que debe realizar un equipo de desarrollo desde que recibe la idea del cliente hasta que entrega el software terminado?

RTA:

Un equipo de desarrollo debe analizar las necesidades del cliente, planificar el proyecto, diseñar la solución, desarrollar el software, realizar pruebas para verificar su funcionamiento, corregir errores encontrados y finalmente entregar el producto al cliente.

4. Tiempo de desarrollo

¿Qué aspectos cree que se deben tener en cuenta para determinar cuánto tiempo puede tardar un equipo en desarrollar un software?

RTA:

Para determinar el tiempo de desarrollo de un software se deben tener en cuenta la cantidad de funcionalidades que tendrá el sistema, la complejidad del proyecto, el número de personas que trabajarán en él, los recursos disponibles y el tiempo necesario para realizar pruebas y correcciones.

5. Costos del proyecto

Además del pago de los desarrolladores, ¿qué otros gastos considera que pueden existir durante el desarrollo de un proyecto de software?

RTA:

Además del pago de los desarrolladores, pueden existir gastos relacionados con equipos de cómputo, servicio de internet, licencias de software, hosting, bases de datos, energía eléctrica y otros recursos necesarios para desarrollar el proyecto.

6. Cambios durante el desarrollo

Imagine que, cuando el software está avanzado, el cliente solicita agregar una nueva funcionalidad. ¿Qué consecuencias cree que puede tener este cambio sobre el tiempo, el trabajo del equipo y el costo del proyecto?

RTA:

Si el cliente solicita una nueva funcionalidad cuando el software ya está avanzado, es posible que aumente el tiempo de desarrollo, se genere más trabajo para el equipo y también aumenten los costos del proyecto. Además, algunas partes del sistema podrían requerir modificaciones para integrar correctamente la nueva funcionalidad.

7. Errores y calidad

¿Qué podría ocurrir si un software se entrega al cliente sin haber revisado previamente que sus funcionalidades funcionen correctamente?

RTA:

Si un software se entrega sin realizar pruebas previas, pueden presentarse errores que afecten su funcionamiento. Esto puede generar inconvenientes para los usuarios, reclamos por parte del cliente y la necesidad de realizar correcciones después de la entrega.

8. Entrega del software

¿Qué elementos considera que deberían entregarse al cliente además del programa funcionando? Explique su respuesta.

RTA:

Además del software funcionando, considero que se deben entregar manuales de uso, documentación básica del sistema, información sobre sus funcionalidades y una explicación o capacitación para que el cliente pueda utilizar correctamente la aplicación.

Desarrollo de la actividad

Responder las preguntas de manera individual.

Participar en la socialización orientada por el instructor.

Identificar los aspectos que requieren fortalecimiento para participar en la construcción de una propuesta técnica de software.

Duración: 4 horas.

3.3 Actividades de apropiación

Descripción de la actividad

En esta etapa, el aprendiz apropiará los conocimientos necesarios para comprender los diferentes elementos que intervienen en la planificación, organización y estructuración de una propuesta técnica y económica de software.

A través de actividades de consulta, lectura, análisis, ejercicios prácticos y socialización orientada por el instructor, el aprendiz reconocerá conceptos relacionados con las metodologías de desarrollo de software, planificación de proyectos, estimación del trabajo, elaboración de presupuestos, costos del equipo de desarrollo, modalidades de contratación, soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio.

Los conocimientos adquiridos permitirán comprender la relación existente entre el alcance, tiempo, recursos, costos y condiciones de servicio de un proyecto de software, preparando al aprendiz para aplicar estos conceptos posteriormente en la construcción de una propuesta técnica y económica.

3.3.1 Metodologías y planificación de proyectos de software

Descripción de la actividad

El aprendiz apropiará los conceptos fundamentales relacionados con las metodologías utilizadas para organizar y desarrollar proyectos de software, reconociendo sus características, diferencias y utilidad en el desarrollo de una solución tecnológica.

Inicialmente, estudiará el concepto de metodología de desarrollo de software y reconocerá las diferencias generales entre los enfoques tradicionales y las metodologías ágiles.

Posteriormente, abordará los fundamentos de las metodologías ágiles, sus características, principios y beneficios dentro de los proyectos de desarrollo de software.

Como parte de este proceso, conocerá Scrum como uno de los marcos de trabajo ágiles más utilizados, identificando sus principales elementos y la función que cumplen dentro de la organización del trabajo.

Temáticas de estudio

- Metodología de desarrollo de software.

- Enfoques tradicionales de desarrollo.

- Metodologías ágiles.

- Principios y características de las metodologías ágiles.

- Ventajas y posibles limitaciones de los enfoques ágiles.

- Scrum como marco de trabajo.

- Roles básicos de Scrum.

- Product Backlog.

- Sprint.

- Historias de usuario.

- Planificación y seguimiento del trabajo.

- Actividades y tareas de un proyecto.

- Cronograma.

- Diagrama de Gantt.

- Duración de las actividades.

- Secuencia y dependencia entre actividades.

- Responsables.

- Recursos.

- Hitos.

- Entregables.

- Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre metodologías de desarrollo de software y planificación de proyectos.

- Elaborar un cuadro comparativo entre un enfoque tradicional y un enfoque ágil, identificando sus principales características.

RTA:

| Aspecto | Enfoque Tradicional | Enfoque Ágil |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Se realiza desde el inicio del proyecto. | Se ajusta durante el desarrollo. |
| Cambios | Son difíciles de implementar. | Se adaptan fácilmente. |
| Participación del cliente | Limitada durante el proyecto. | Constante durante el desarrollo. |
| Entregas | Se entrega el producto al final. | Se realizan entregas parciales. |
| Flexibilidad | Baja. | Alta. |
| Organización | Por fases definidas. | Por ciclos cortos de trabajo. |
| Objetivo | Cumplir el plan inicial. | Adaptarse a las necesidades del cliente. |

- Identificar los elementos básicos de Scrum y relacionarlos con la organización del trabajo de un equipo de desarrollo.

RTA: Los elementos básicos de Scrum son el Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo, Product Backlog, Sprint y las Historias de Usuario.

El Product Owner representa al cliente y define las necesidades del proyecto. El Scrum Master guía al equipo en la aplicación de Scrum. El Equipo de Desarrollo construye el software. El Product Backlog contiene las tareas y requisitos del proyecto. El Sprint es un período corto de trabajo donde se desarrollan actividades específicas. Las Historias de Usuario describen las necesidades y funcionalidades que debe cumplir el sistema.

- Analizar ejemplos de cronogramas y Diagramas de Gantt para reconocer actividades, duración, responsables, dependencias e hitos.

RTA: Los cronogramas y Diagramas de Gantt permiten organizar las actividades de un proyecto, asignar tiempos de ejecución, definir responsables y establecer el orden en que deben realizarse las tareas. También permiten identificar hitos importantes y controlar el avance del proyecto de manera organizada.

- Realizar un ejercicio guiado de construcción de un Diagrama de Gantt sencillo, utilizando actividades previamente proporcionadas por el instructor.

RTA: (Diagrama de Gantt en Word)

- Participar en una socialización en la que se analice la importancia de organizar las actividades, tiempos y recursos antes de iniciar el desarrollo de un software.

Evidencia de aprendizaje

- Cuadro comparativo sobre enfoques tradicionales y metodologías ágiles.

- Ejercicio de reconocimiento de los elementos básicos de Scrum.

- Diagrama de Gantt elaborado a partir del ejercicio propuesto por el instructor.

Duración: 8 horas.

3.3.2 Presupuesto, costos y modalidades de contratación

Descripción de la actividad

El aprendiz apropiará los conceptos relacionados con la elaboración de presupuestos y la identificación de costos asociados a un proyecto de desarrollo de software, comprendiendo cómo los recursos, el tiempo y el equipo de trabajo influyen en el valor de una solución tecnológica.

También reconocerá las principales modalidades de contratación que pueden presentarse en el desarrollo y prestación de servicios de software, diferenciando sus características y comprendiendo los aspectos que deben considerarse al establecer las condiciones económicas de un proyecto.

Temáticas de estudio

- Concepto de presupuesto.

- Presupuesto de un proyecto de software.

- Diferencia entre costo y precio.

- Costos directos.

- Costos indirectos.

- Recursos humanos.

- Recursos tecnológicos.

- Herramientas y servicios tecnológicos.

- Costos asociados al desarrollo de software.

- Salario.

- Honorarios.

- Prestaciones sociales.

- Seguridad social.

- Parafiscales.

- Costo de un trabajador para la empresa.

- Relación entre tiempo, recursos y costos.

- Estimación básica del costo de un proyecto.

- Contrato de trabajo.

- Contrato a término fijo.

- Contrato por obra o labor.

- Contrato de prestación de servicios.

- Diferencia entre salario y honorarios.

- Responsabilidades básicas de las partes.

- Aspectos económicos de la prestación de servicios de desarrollo de software.

Desarrollo de la actividad

- Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre presupuestos, costos y modalidades de contratación.

- Identificar mediante ejemplos la diferencia entre costo, precio, salario y honorarios.

RTA: El costo es el valor de los recursos utilizados para desarrollar un producto o servicio. Por ejemplo, el pago de licencias de software o equipos de trabajo.

El precio es el valor final que se cobra al cliente por el producto o servicio desarrollado.

El salario es el pago que recibe un trabajador que tiene un contrato laboral con una empresa.

Los honorarios son los pagos que recibe una persona independiente por prestar un servicio profesional.

- Clasificar diferentes gastos relacionados con un proyecto de software como costos directos o indirectos.

RTA:

| Gasto | Tipo de costo |
| --- | --- |
| Salario de desarrolladores | Costo directo |
| Licencias de software | Costo directo |
| Compra de equipos de cómputo | Costo directo |
| Servicio de internet | Costo indirecto |
| Energía eléctrica | Costo indirecto |
| Arriendo de oficina | Costo indirecto |
| Papelería | Costo indirecto |

- Analizar un ejemplo sencillo de nómina de un equipo de desarrollo e identificar salario, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.

RTA: En una nómina se puede identificar el salario como el pago que recibe el trabajador por sus labores. Las prestaciones sociales corresponden a beneficios como prima, cesantías y vacaciones. La seguridad social incluye los aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Los parafiscales son contribuciones destinadas a entidades como el SENA, ICBF y cajas de compensación.

- Realizar un ejercicio guiado en Excel para calcular el costo que representa para una empresa la contratación de uno o varios integrantes de un equipo de desarrollo.

RTA: (Documento Excel)

- Elaborar un cuadro comparativo de las principales modalidades de contratación estudiadas, identificando sus características, forma de remuneración y aspectos que deben tenerse en cuenta.

RTA:

| Modalidad de contratación | Características | Forma de remuneración |
| --- | --- | --- |
| Contrato a término fijo | Tiene fecha de inicio y finalización definida. | Salario mensual |
| Contrato por obra o labor | Finaliza cuando termina la actividad contratada. | Salario según el tiempo trabajado |
| Contrato de prestación de servicios | No genera vínculo laboral directo. | Honorarios |
| Contrato de trabajo | Existe subordinación y cumplimiento de horario. | Salario mensual y prestaciones |

- Analizar mediante ejemplos cómo una modificación en el tiempo, los recursos o el alcance de un proyecto puede afectar su presupuesto.

RTA: Si aumenta el tiempo de desarrollo de un proyecto, los costos también aumentan porque será necesario pagar más horas de trabajo al equipo. Si se requieren más recursos tecnológicos o más personal, el presupuesto deberá incrementarse. De igual forma, si el cliente solicita nuevas funcionalidades o amplía el alcance del proyecto, será necesario invertir más tiempo y recursos, lo que genera un aumento en el costo total del proyecto.

- Participar en una socialización orientada por el instructor sobre la relación existente entre tiempo, recursos, costos y precio de una propuesta de software.

Evidencia de aprendizaje

Cuadro comparativo de modalidades de contratación.

Ejercicio en Excel de presupuesto y simulación de costos de un equipo de desarrollo.

Actividad de análisis sobre la relación entre tiempo, recursos y costos.

Duración: 8 horas.

3.3.3 Soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio

Descripción de la actividad

El aprendiz apropiará los conceptos relacionados con las actividades que pueden desarrollarse después de la entrega de un software, comprendiendo la importancia de establecer condiciones claras para atender errores, solicitudes de soporte, necesidades de mantenimiento y requerimientos del cliente.

A partir del estudio de diferentes situaciones, reconocerá la importancia de establecer prioridades, tiempos de respuesta y tiempos de solución, así como los compromisos que pueden establecerse entre el cliente y el proveedor del servicio.

Temáticas de estudio

- Soporte técnico.

- Mantenimiento de software.

- Mantenimiento correctivo.

- Mantenimiento preventivo.

- Mantenimiento evolutivo.

- Error.

- Incidente.

- Solicitud de soporte.

- Prioridad de atención.

- Tiempo de respuesta.

- Tiempo de solución.

- Disponibilidad del servicio.

- Niveles de atención.

- Compromisos entre cliente y proveedor.

- Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

- Características de un SLA.

- Elementos básicos de un SLA.

- Condiciones y compromisos de atención.

- Seguimiento al cumplimiento del servicio.

Desarrollo de la actividad

- Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio.

- Diferenciar mediante ejemplos los conceptos de error, incidente, soporte y mantenimiento.

RTA: Un error es una falla en el software que provoca un funcionamiento incorrecto. Por ejemplo, cuando el sistema calcula mal un valor. Un incidente es un problema reportado por un usuario durante el uso del sistema, como no poder iniciar sesión. El soporte consiste en la ayuda que se brinda a los usuarios cuando presentan dificultades o dudas. El mantenimiento corresponde a las acciones realizadas para corregir errores, mejorar el sistema o actualizar sus funcionalidades.

- Analizar diferentes situaciones que pueden presentarse después de la entrega de un software y clasificarlas según el tipo de atención que requieren.

RTA:

| Situación | Tipo de atención |
| --- | --- |
| El sistema no permite iniciar sesión | Soporte técnico |
| Un reporte muestra información incorrecta | Mantenimiento correctivo |
| El cliente solicita una mejora en una funcionalidad | Mantenimiento evolutivo |
| Un usuario necesita ayuda para utilizar una opción del sistema | Soporte técnico |
| Se detecta una falla que puede generar errores futuros | Mantenimiento preventivo |

- Establecer prioridades de atención para diferentes situaciones de soporte.

RTA:

| Situación | Prioridad |
| --- | --- |
| El sistema no permite registrar información | Alta |
| No se puede generar un reporte importante | Media |
| Un usuario solicita orientación sobre una función | Baja |
| El cliente solicita una nueva funcionalidad | Por definir |

- Determinar tiempos de respuesta y tiempos estimados de solución para diferentes niveles de prioridad.

RTA:

| Prioridad | Tiempo de respuesta | Tiempo estimado de solución |
| --- | --- | --- |
| Alta | 1 hora | 8 horas |
| Media | 4 horas | 24 horas |
| Baja | 24 horas | 3 días |

- Investigar y reconocer el concepto de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), su finalidad y los elementos que puede contener.

RTA: Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) es un documento en el que se establecen los compromisos entre el proveedor y el cliente respecto al soporte y mantenimiento de un software. Su finalidad es definir los tiempos de respuesta, tiempos de solución, niveles de atención, responsabilidades y condiciones del servicio para garantizar una atención adecuada.

- Elaborar una estructura básica de un SLA a partir de un ejercicio guiado, identificando aspectos como servicio, prioridad, tiempo de respuesta, tiempo de solución y compromisos.

RTA:

| Servicio | Prioridad | Tiempo de respuesta | Tiempo de solución | Compromiso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El sistema no registra información | Alta | 1 hora | 8 horas | Atender y solucionar la falla lo antes posible |
| No se puede consultar un reporte | Media | 4 horas | 24 horas | Restablecer el servicio correctamente |
| Solicitud de orientación al usuario | Baja | 24 horas | 3 días | Brindar apoyo y acompañamiento |
| Solicitud de nueva funcionalidad | Por definir | Según evaluación | Según evaluación | Analizar viabilidad y costos |

- Participar en una socialización orientada por el instructor sobre la importancia de establecer condiciones claras de soporte y mantenimiento en una propuesta de software.

Evidencia de aprendizaje

Ejercicio de clasificación y priorización de situaciones de soporte.

Estructura básica de un Acuerdo de Nivel de Servicio.

Actividad de análisis sobre soporte y mantenimiento de software.

Duración: 4 horas.

3.4 Actividades de Transferencia del Conocimiento

Objetivo de la actividad

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la guía para estructurar una propuesta técnica y económica para el desarrollo de un aplicativo de gestión de parqueadero, teniendo en cuenta la planificación del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos de ejecución, el presupuesto, la modalidad de contratación y las condiciones básicas de soporte.

Descripción de la actividad

Los aprendices, organizados en equipos de trabajo, asumirán el rol de un equipo de desarrollo de software contratado para presentar una propuesta a un cliente que requiere un aplicativo para administrar un parqueadero.

El propósito del ejercicio no es desarrollar ni programar el aplicativo, sino analizar la necesidad, organizar el trabajo, estimar recursos y tiempos, establecer un presupuesto y definir las condiciones generales de prestación del servicio.

A partir de la información suministrada, cada equipo deberá construir una propuesta técnica y económica que permita al cliente conocer qué se desarrollará, cómo se organizará el proyecto, cuánto puede costar, cuánto tiempo puede tomar y qué condiciones de soporte se ofrecerán después de la entrega.

Caso de estudio: Aplicativo para la gestión de un parqueadero

Un parqueadero desea mejorar la forma en que actualmente registra el ingreso y salida de vehículos, controla las tarifas y lleva el seguimiento de los pagos realizados por sus clientes.

Actualmente, gran parte de la información se registra manualmente, lo que genera dificultades para conocer la cantidad de vehículos dentro del parqueadero, calcular correctamente los valores a pagar y consultar información histórica.

El propietario desea contratar un equipo de desarrollo para construir un aplicativo que permita organizar y controlar estas operaciones.

Necesidades iniciales del cliente

1. Registro de ingreso de vehículos

El sistema debe permitir registrar:

Placa del vehículo.

Tipo de vehículo.

Fecha y hora de ingreso.

Información básica del usuario cuando sea necesario.

Número o código del registro de ingreso.

2. Registro de salida

El sistema debe permitir:

Consultar el vehículo registrado.

Registrar fecha y hora de salida.

Determinar el tiempo de permanencia.

Calcular el valor a pagar.

Registrar el pago realizado.

3. Gestión de tarifas

El administrador podrá:

Crear tarifas.

Modificar tarifas.

Consultar tarifas.

Definir valores según el tipo de vehículo y el tiempo de permanencia.

4. Gestión de usuarios

El aplicativo deberá permitir administrar los usuarios que utilizan el sistema, diferenciando como mínimo:

Administrador.

Operador del parqueadero.

5. Consultas y reportes

El sistema deberá permitir consultar información como:

Vehículos actualmente dentro del parqueadero.

Vehículos que ingresaron durante un periodo determinado.

Vehículos que salieron.

Valores recaudados.

Historial de operaciones.

Reto integrador

A partir del caso de estudio, cada equipo deberá construir una Propuesta Técnica y Económica para el desarrollo del aplicativo de gestión de parqueadero.

La propuesta estará conformada por los siguientes componentes:

Componente 1. Organización y planificación del proyecto

El equipo deberá identificar y organizar las principales actividades necesarias para desarrollar el aplicativo.

Deberá elaborar un Diagrama de Gantt que incluya como mínimo:

- Actividades del proyecto.

- Duración estimada.

- Fecha de inicio y finalización.

- Responsables.

- Dependencias entre actividades.

- Hitos principales.

- Entregables.

Las actividades podrán organizarse en etapas como:

- Análisis de necesidades.

- Diseño de la solución.

- Diseño de la base de datos.

- Desarrollo.

- Pruebas.

- Corrección de errores.

- Implementación y entrega.

- Capacitación y soporte inicial.

El equipo deberá justificar la secuencia y duración asignada a las principales actividades.

Componente 2. Equipo de trabajo y presupuesto

El equipo deberá determinar qué perfiles considera necesarios para desarrollar el aplicativo.

Por ejemplo:

- Analista.

- Diseñador.

- Desarrollador Backend.

- Desarrollador Frontend.

- Tester o encargado de pruebas.

- Líder o coordinador del proyecto.

No es obligatorio utilizar todos estos perfiles. El equipo deberá justificar cuáles necesita y por qué.

Posteriormente, deberá construir un presupuesto que incluya:

- Perfil.

- Cantidad de personas.

- Valor mensual estimado.

- Tiempo de participación.

- Costo estimado.

- Prestaciones sociales, cuando corresponda.

- Seguridad social.

- Otros costos necesarios para el desarrollo.

Finalmente, deberá determinar:

Costo estimado del proyecto + margen esperado = Precio de la propuesta

El equipo deberá explicar la diferencia entre costo y precio y justificar el valor presentado al cliente.

Componente 3. Modalidad de contratación

El equipo deberá seleccionar la modalidad de contratación que considera más apropiada para el proyecto.

Deberá analizar las alternativas estudiadas durante la guía y seleccionar una para presentar al cliente.

La propuesta deberá indicar:

- Modalidad de contratación seleccionada.

- Razones de la elección.

- Forma de pago propuesta.

- Duración estimada del contrato.

- Principales compromisos del cliente.

- Principales compromisos del equipo de desarrollo.

Componente 4. Soporte y mantenimiento

El equipo deberá establecer las condiciones básicas de soporte que ofrecerá después de entregar el aplicativo.

Deberá definir diferentes niveles de atención, por ejemplo:

| Situación | Prioridad | Tiempo de respuesta | Tiempo estimado de solución |
| --- | --- | --- | --- |
| El sistema no permite registrar vehículos | Alta |  |  |
| No se puede consultar un reporte | Media |  |  |
| El usuario solicita orientación | Baja |  |  |
| El cliente solicita una nueva funcionalidad | Por definir |  |  |

A partir de esta información, el equipo deberá elaborar una estructura básica de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

Entregable final

Cada equipo deberá consolidar los componentes anteriores en un documento denominado:

Propuesta Técnica y Económica – Aplicativo de Gestión de Parqueadero

1. Portada

2. Introducción

3. Descripción de la necesidad del cliente

4. Descripción general de la solución propuesta

5. Funcionalidades principales

6. Organización y planificación del proyecto

7. Diagrama de Gantt

8. Equipo de trabajo y responsabilidades

9. Presupuesto y costos

10. Precio de la propuesta

11. Modalidad de contratación

12. Forma de pago

13. Condiciones de soporte y mantenimiento

14. Estructura básica del SLA

15. Conclusiones

Socialización

Durante la socialización deberá explicar:

- Qué problema busca solucionar el aplicativo.

- Qué funcionalidades propone.

- Cómo organizará el desarrollo.

- Cuánto tiempo estima que tomará.

- Qué equipo de trabajo necesita.

- Cuánto costará el proyecto.

- Qué precio propone al cliente.

- Qué modalidad de contratación propone.

- Qué condiciones de soporte ofrecerá.

Los demás aprendices podrán asumir el papel de clientes y formular preguntas sobre la propuesta presentada.

Duración: 12 horas.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

• ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA - Service Level Agreement): Contrato formal entre el proveedor

tecnológico y su cliente que define parámetros clave como la disponibilidad del sistema, tiempos

máximos de respuesta ante fallos y las penalizaciones económicas por incumplimiento. [1]

• API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y protocolos que permite a diferentes

aplicaciones de software comunicarse e interactuar entre sí. En el proyecto, se usa para conectar el

sistema de parqueo con los servidores de la DIAN. [1, 2]

• APORTES PARAFISCALES: Gravámenes obligatorios impuestos por la ley colombiana a los empleadores,

destinados al financiamiento del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación Familiar, calculados sobre

el valor total de la nómina mensual.

• AUXILIO DE TRANSPORTE: Beneficio económico legal en Colombia para empleados que ganen hasta

dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Suma para el cálculo de prima y

cesantías, pero se excluye del cálculo de vacaciones y seguridad social.

B

• BACKEND: Capa de acceso a datos y lógica de negocio de una aplicación de software. No es visible para

el usuario final y se encarga del procesamiento, almacenamiento y seguridad de la información. [1]

• BASE DE DATOS (BD): Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de

manera eficiente. En el parqueadero, registra la entrada de vehículos, tarifas vigentes y tiquetes

pagados.

• BURNDOWN CHART: Gráfico visual utilizado en metodologías ágiles que muestra la cantidad de trabajo

restante en un proyecto frente al tiempo disponible en el ciclo actual. Permite predecir desviaciones en

la Ruta Crítica.

C

• CARGA PRESTACIONAL: Conjunto de beneficios de ley obligatorios adicionales al salario base de un

trabajador bajo contrato laboral. En Colombia equivale al 21.83% mensual (Prima, Cesantías, Intereses

de Cesantías y Vacaciones).

• CESANTÍAS: Prestación social obligatoria en Colombia destinada a proteger al trabajador cuando quede

desempleado. Equivale a un mes de salario por año laborado y se consigna anualmente en un fondo

especializado a más tardar el 14 de febrero.

• CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: Estipulación contractual comercial legítima en Colombia que impone

una multa económica al proveedor por cada día o fracción de tiempo en que incumpla con las entregas

o los niveles del SLA.

• CONTRATO REALIDAD: Principio jurídico colombiano (Primacía de la realidad sobre las formas) por el

cual un juez declara una relación laboral dependiente oculta tras un contrato de "Prestación de

Servicios", si se demuestran horarios, órdenes diarias y subordinación.

GFPI-F-135 V04

• CRUD (Create, Read, Update, Delete): Acrónimo que define las cuatro funciones básicas que debe

realizar un software sobre una base de datos: Crear, Leer, Actualizar y Borrar registros (ej. gestión de

usuarios o tarifas). [1, 2]

D

• DAILY STAND-UP (Reunión Diaria): Evento diario de sincronización de 15 minutos en Scrum donde el

equipo inspecciona el progreso hacia el objetivo del ciclo. Nota legal: Exigir su asistencia obligatoria a

una hora fija a contratistas externos aumenta el riesgo de configurar un Contrato Realidad.

• DESPLIEGUE (Deployment): Fase del ciclo de vida del software en la cual la aplicación se instala,

configura y pone en funcionamiento en un entorno de producción para que los usuarios finales puedan

utilizarla.

• DIAGRAMA DE GANTT: Herramienta gráfica de gestión de proyectos que expone el cronograma de

actividades en un eje temporal, detallando la fecha de inicio, duración, fin, recursos asignados y

dependencias de cada tarea.

E

• ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS): Descomposición jerárquica y orientada al

producto final de todo el alcance de un proyecto. Divide el desarrollo del software en entregables y

paquetes de tareas manejables.

• EXONERACIÓN DE APORTES (Ley 1607 de 2012): Beneficio tributario que exime a las empresas

(personas jurídicas) del pago de aportes a Salud (8.5%), SENA (2%) e ICBF (3%) por aquellos empleados

individuales que ganen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales.

F

• FRONTEND: Capa visual e interactiva de una aplicación de software con la que el usuario final

interactúa directamente (pantallas, botones, formularios e interfaces del cajero del parqueadero).

H

• HISTORIAS DE USUARIO (User Stories): Descripciones cortas, simples y escritas en lenguaje natural de

una funcionalidad de software, redactadas desde la perspectiva del usuario final. Sirven como base

para estimar las Horas-Hombre.

• HITOS (Milestones): Puntos de referencia o eventos clave dentro del cronograma de desarrollo que

marcan la finalización de una fase importante o la entrega de un producto contractual.

• HORA-HOMBRE (HH): Unidad de medida técnica que representa el esfuerzo y el tiempo neto de

trabajo de un profesional de software ejecutando una tarea específica durante una hora continua

[CST].

I

• INTEGRACIÓN CON HARDWARE: Proceso de programar el software para que interactúe directamente

con dispositivos físicos externos, tales como las talanqueras del parqueadero, sensores de presencia o

impresoras térmicas POS.

• INTERESES SOBRE CESANTÍAS: Utilidad legal obligatoria que el empleador paga directamente al

trabajador sobre las cesantías acumuladas a diciembre. Corresponde al 12% anual (o 1% mensual

proporcional) y se cancela en enero.

P

• PRIMA DE SERVICIOS: Prestación social que representa la participación del trabajador en las utilidades

de la empresa. Equivale a un mes de salario por año, dividido en dos pagos (mitad a más tardar el 30 de

junio y mitad en los primeros 20 días de diciembre).

• PRODUCT BACKLOG (Pila del Producto): Lista dinámica, ordenada y priorizada de todos los

requerimientos, funcionalidades, mejoras y correcciones que debe tener el software, gestionada por el

Product Owner.

• PRODUCT OWNER (Dueño del Producto): Rol de Scrum responsable de maximizar el valor del software

y de gestionar el Product Backlog. Representa la voz del cliente y certifica que los entregables cumplan

con las expectativas contractuales.

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (QA): Fase de control de calidad donde se evalúa que los diferentes

módulos de software y el hardware asociado funcionen juntos correctamente, garantizando la

estabilidad antes de salir a producción. [1, 2, 3]

R

• RUTA CRÍTICA: Secuencia de tareas interdependientes en un Diagrama de Gantt que determina la

duración total mínima de un proyecto. Si cualquier actividad en esta ruta se retrasa, la fecha de entrega

final se pospone en la misma proporción.

S

• SAAS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde las aplicaciones están

alojadas por un proveedor en la nube y los clientes acceden a ellas a través de Internet (común en la

comercialización de sistemas de parqueo modernos).

• SCRUM MASTER: Facilitador del proyecto y líder servicial encargado de asegurar que el equipo de

desarrollo comprenda y aplique el marco Scrum, eliminando los impedimentos técnicos o

administrativos que bloquean el cronograma.

• SISTEMA POS (Point of Sale): Sistema de facturación en el punto de venta destinado a registrar

transacciones comerciales, emitir tiquetes de pago y controlar cajas registradoras. En Colombia, está

regulado bajo los estándares de la DIAN.

• SPRINT (Ciclo de Desarrollo): Bloque de tiempo fijo (generalmente entre 1 y 4 semanas) durante el cual

el equipo crea un incremento de software potencialmente desplegable (ej. un Sprint exclusivo para el

módulo POS).

• SPRINT BACKLOG: Subconjunto de elementos extraídos del Product Backlog que el equipo de

desarrollo se compromete a diseñar, construir y probar durante el transcurso del Sprint actual. [1, 2, 3]

V

• VACACIONES: Descanso anual remunerado de quince (15) días hábiles consecutivos por cada año de

servicios prestados. Legalmente se liquidan utilizando exclusivamente el salario base del empleado (sin

auxilio de transporte).

• VELOCIDAD DEL EQUIPO: Métrica que mide la cantidad de trabajo (medido en puntos de historia u

Horas-Hombre históricas) que un equipo de desarrollo es capaz de completar con éxito durante un

Sprint, ayudando a proyectar el Diagrama de Gantt. [1]

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

A continuación, se presentan los recursos de consulta que apoyan el desarrollo de la presente guía

de aprendizaje, enfocados en arquitectura de software y modelado mediante UML.

Documentación y recursos oficiales

• Microsoft Project

https://www-microsoft-com.translate.goog/en-us/microsoft-365/planner/projectmanagement?_

x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

• Introducción a UML – Lucidchart:

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-uml

• Tutorial de diagramas UML:

https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagramas-uml

Recursos web educativos

•

• Diagrama de Gantt

https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart

• Grafico de Gantt

https://www.salesforce.com/mx/blog/grafico-de-gantt/

• Presupuesto para proyectos

https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/index.htm

• componentes para la evaluación presupuestal de un proyecto

https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2017/08/Clase5-

EstimaciondeTamanioV3.pdf

• Microsoft Progect

https://www.projectmanager.com/es/que-es-microsoft-project

Libros recomendados

Otros recursos de apoyo

• Herramientas para diagramación UML:

o https://www.lucidchart.com

o https://sl1nk.com/gp30wmr

• Videos educativos sobre Microsoft prpject

o https://youtu.be/w-9IC9ev3Is?si=o5O9iDXwwWNBKf4X

- CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Mauricio Estupiñan |  |  | 15/02/2026 |

- CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |